Proyecto II

Unidad 3

Documentación de la Actividad 2

## Equipo 3

Cesar Omar Hernández Trejo  
Cesar Alejandro Martínez Acosta  
Kenia Monserrat Gutiérrez Alemán

Asesor evaluador   
Monsserat Granillo Garrido

24 de marzo del 2025

## Definir los roles para el proyecto

* **Product Owner (PO):** Cesar Omar Hernández Trejo
* **Scrum Master (SM):** Cesar Alejandro Martínez Acosta
* **Equipo de Desarrollo:** Kenia Monserrat Gutierrez Aleman (Pendiente, a fecha de 31 de marzo del 2025 aún no se ha integrado)

## Calendario de reuniones de SCRUM

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1ra Reunión (Horario 8PM) |  |  | 2nd Reunión (Horario 8PM) |  | Tercera reunión (Horario 9-10AM) |  |

|  |
| --- |
| **Notas de reuniones:**  27 de marzo del 2025  Se realizó una llamada telefónica en la que César Hernández y yo, César Martínez, nos encargamos de publicar las últimas actualizaciones de la primera parte del Sprint 2. El Sprint se ha completado en un 85%. El 15% restante, correspondiente a la segunda mitad del Sprint 2 que involucra el formulario, se terminará hoy, 27 de marzo. No se presentaron retrasos ni se necesitaron correcciones para el Sprint 2. La actividad se está realizando sin problemas.  29 de marzo del 2025  Se realizó una llamada telefónica en la que actualizamos los segmentos de los proyectos individuales para actualizar el "main". Se actualizaron Jira, Figma y este documento con las últimas actualizaciones. La compañera Kenia Monserrat Gutiérrez Alemán aún no se ha incorporado al proyecto. Se reitera que se publicó la primera parte de la actualización del Sprint 2, alcanzando un 85% de completitud y que se completó el 15% restante del Sprint 2, enfocado en el formulario, sin retrasos ni correcciones necesarias.  30 de marzo del 2025  Se completaron ambas fases del Sprint 2. Se finalizó la estructura básica de la página de inicio, incluyendo las secciones "Quiénes somos" y "Qué hacemos" con contenido descriptivo. Se implementó un área para mostrar las actividades realizadas, con imágenes y la integración de logotipos de patrocinadores. Se realizaron mejoras en la accesibilidad, agregando texto alternativo a las imágenes. Se desarrolló un formulario de inscripción básico, configurando los campos requeridos y la validación de datos. Se integró la funcionalidad de envío de correos de confirmación tras la inscripción. Se llevaron a cabo pruebas exhaustivas del proceso de inscripción y envío de correos. |

## Product Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| HU02 | Como usuario del sitio web, quiero una página principal donde se describa brevemente quiénes somos y qué hacemos, mostrando una interfaz con las actividades realizadas anteriormente, imágenes y resúmenes de lo que se hizo, además de los patrocinadores de la coordinación. Para que los visitantes del sitio puedan conocer, en una primera visualización, lo que hacemos. | Página principal | Por hacer | 3 | Sprint 2 | Alta | Las imágenes y videos deben tener texto alternativo y subtítulos. |
| HU03 | Como usuario del sitio web, quiero poder registrarme mediante un formulario de inscripción a las actividades, donde se me indique mi inscripción por correo con las especificaciones del evento y la opción de mantenerme informado sobre futuros eventos. Para que pueda mantenerme informado de manera detallada sobre lo que se ocupará en cada actividad, así como su fecha y lugar de realización. | Formulario de inscripción | Por hacer | 3 | Sprint 2 | Alta | Al inscribirse, los usuarios recibirán correos de confirmación periódicamente hasta el día del evento. |

## Sprint 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia de usuario** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | |
| **HU02 - Página principal** | Equipo de desarrollo | Completado | 40 horas | **Objetivo del Sprint**: Preparar la estructura básica del sitio web, asegurar la accesibilidad y crear la página principal. | | | | | | |
| **1. Crear estructura básica de la página de inicio** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |
| **2. Agregar contenido descriptivo sobre "Quiénes somos" y "Qué hacemos"** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |
| **3. Implementar área de actividades realizadas con imágenes** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |
| **4. Integrar patrocinadores con logotipos** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |
| **5. Agregar texto alternativo a imágenes y subtítulos en videos** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |
| **Historia de usuario** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | |
| **HU03 - Formulario de inscripción** | Equipo de desarrollo | Completado | 40 horas | **Objetivo del Sprint:** Implementar sesiones en vivo y grabadas, y crear el calendario interactivo. | | | | |
| **1. Crear el formulario de inscripción básico** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |
| **2. Configurar los campos requeridos del formulario** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |
| **3. Implementar validación de datos en el formulario** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |
| **4. Integrar envío de correos de confirmación** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |
| **5. Pruebas de inscripción y envío de correos** | Equipo de desarrollo | Completado | 8 horas |  |  |  |  |  | |

## Liga de acceso a GitHub

<https://github.com/cesarOmarHT/proyecto2>

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

## Jira

<https://proyecto2-cesarhernandez.atlassian.net/jira/software/projects/DPWC/boards/1?atlOrigin=eyJpIjoiZTc0NDcxOTk3YTcwNDYwNGFjOGFlMzA5YTE4NzA0Y2UiLCJwIjoiaiJ9>

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

## Proyecto hasta las últimas actualizaciones A group of people sitting on the ground AI-generated content may be incorrect.A group of people outside a building AI-generated content may be incorrect.A screenshot of a website AI-generated content may be incorrect.A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.