Actividad preliminar. Retomando mi primer sprint

## Equipo 3

Cesar Omar Hernández Trejo  
Cesar Alejandro Martínez Acosta  
Kenia Monserrat Gutiérrez Alemán

Asesor evaluador   
Monsserat Granillo Garrido

14 de marzo del 2025

## Definir los roles para el proyecto

* **Product Owner (PO):** Cesar Omar Hernández Trejo
* **Scrum Master (SM):** Cesar Alejandro Martínez Acosta
* **Equipo de Desarrollo:** Kenia Monserrat Gutierrez Aleman (Pendiente)

## Calendario de reuniones de SCRUM

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1ra Reunión (Horario 8PM) |  |  | 2nd Reunión (Horario 8PM) |  | Tercera reunión (Horario 9-10AM) |  |

|  |
| --- |
| **Notas de reuniones:**  Primera reunión **14 de marzo del 2025**  A screenshot of a computer  AI-generated content may be incorrect. Se realizó una llamada por Zoom en la que César Hernández y yo, César Martínez, nos organizamos sobre los roles que podemos asumir, así como los mejores horarios para llevar a cabo las reuniones semanales. César H. ya había compartido previamente el Product Backlog y el Sprint, por lo que aprovechamos el tiempo para revisar ambos y hacer ajustes. Durante la junta, faltó la participación de Kenia Gutiérrez por lo que los Sprint pueden necesitar ajustes de acuerdo con las actividades que tenga ya programadas. |

## Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| HU01 | Como usuario del sitio web, quiero un sitio web accesible, con textos descriptivos, estructura semántica y ordenada, responsivo y con buenos contrastes entre los colores, con fácil acceso a la información de las actividades, avisos y al funcionamiento general del sitio mediante botones a la vista, colores y con los ajustes necesarios. Para que las personas con alguna discapacidad visual o que requieran algún apoyo puedan navegar sin problemas por su cuenta. | Accesibilidad al sitio web | En proceso | 5 | Sprint 1 | Alta | Esta historia de usuario que implica la revisión de un sitio web accesible para personas ciegas y con discapacidades visuales se llevará a cabo durante todos los sprints. |
| HU02 | Como cliente, quiero una página principal donde se describa brevemente quiénes somos y qué hacemos, mostrando una interfaz con las actividades realizadas anteriormente, imágenes y resúmenes de lo que se hizo, además de los patrocinadores de la coordinación. Para que la gente que visite el sitio pueda conocer en una primera visualización lo que hacemos. | Página principal | Por hacer | 3 | Sprint 1 | Alta | Las imágenes y videos deben tener texto alternativo y subtítulos. |
| HU03 | Como usuario del sitio web, quiero poder registrarme mediante un formulario de inscripción a las actividades, donde se me indique mi inscripción por correo con las especificaciones del evento y la opción de mantenerme informado sobre futuros eventos. Para que pueda mantenerme informado de manera detallada sobre lo que se ocupará en cada actividad, así como su fecha y lugar de realización. | Formulario de inscripción | Por hacer | 3 | Sprint 1 | Alta | Al inscribirse, los usuarios recibirán correos de confirmación periódicamente hasta el día del evento. |
| HU04 | Como cliente, quiero una página que muestre próximas reuniones virtuales, con un temporizador y liga de acceso, y que cada video grabado tenga un resumen de lo que se habló. Para que los usuarios interesados en las actividades puedan ver lo sucedido en vivo o cuando tengan tiempo. | Sesiones en vivo y grabadas | Por hacer | 4 | Sprint 2 | Media | La página debe incluir un resumen de cada videoconferencia con opción de descripción en audio. |
| HU05 | Como cliente, quiero un calendario responsivo que muestre próximas fechas importantes de eventos y reuniones, con colores llamativos y dinámico, permitiendo moverlo con el mouse y resaltar las fechas con eventos. Al hacer clic, debe mostrar información detallada de las actividades. Para que los visitantes del sitio web puedan visualizar las actividades de manera atractiva. | Calendario interactivo | Por hacer | 3 | Sprint 2 | Baja | El calendario debe ser visible en todos los dispositivos y permitir activar alarmas para eventos futuros desde Google Calendar. |
| HU06 | Como cliente, quiero que se muestre un mapa interactivo de donde operamos, tocando cada estado para mostrar con quién contactar en ese estado. Para que las personas puedan acercarse en caso de dudas sobre las actividades. | Mapa interactivo | Por hacer | 3 | Sprint 3 | Baja | El mapa debe contar con animaciones al tocar cada estado. |

## Sprint

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 |
| HU02 Página principal |  | Desarrollador | Iniciado | 1 semana | · |  |  |  |  |
| Diseño del sitio web |  | Diseñador | En proceso | 1 día |  | · |  |  |  |
| Maquetación |  | Desarrollador | En proceso | 1 día |  |  | · |  |  |
| Estilo y color del sitio |  | Desarrollador | Por hacer | 1 día |  |  |  |  |  |
| Diseño del menú y botones |  | Diseñador | Por hacer | 1 día |  |  |  |  |  |
| Botones funcionales |  | Desarrollador | Por hacer | 1 día |  |  |  |  |  |
| Enlaces funcionales dentro del sitio web |  | Desarrollador | Por hacer | 1 día |  |  | · |  |  |
| HU03 Formulario de inscripción |  | Desarrollador | Por hacer | 4 días |  |  |  |  |  |
| Diseño página |  | Diseñador | Por hacer | 1 día |  |  |  |  |  |
| Maquetación |  | Desarrollador | Por hacer | 1 día |  |  |  |  |  |
| Botón para ir al formulario |  | Desarrollador | Por hacer | 1 día |  |  |  |  |  |
| HU01 Accesibilidad al sitio web |  | Desarrollador | Por hacer | 5 días |  |  |  |  |  |
| Listado de funciones para accesibilidad para personas ciegas |  | Desarrollador | Por hacer | 1 día |  |  |  |  |  |
| Pruebas de funcionalidad del sitio web |  | Desarrollador | Por hacer | 1 día |  |  |  |  |  |
| Pruebas de accesibilidad y calidad |  | Desarrollador | Por hacer | 1 día |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 3 semanas |  |  |  |  |  |

# Liga de acceso a GitHub

<https://github.com/cesarOmarHT/proyecto2>